四川师范大学成龙校区劳动教育基地

劳动教育农场道路硬化工程

比 选 文 件

比 选 人：四川师大科技园发展有限公司

二O二二年一月

目   录

比选公告	1

第一章 比选须知	2

第二章 评审办法	7

第三章 合同协议书	10

第四章 比选申请文件部分格式	19

## 四川师范大学成龙校区劳动教育基地改造工程比选公告

四川师范大学成龙校区大学生劳动教育农场改造工程由四川师大科技园发展有限公司作为项目业主组织实施，采用比选方式选择合格的承包单位，诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的施工比选。

- 工程名称：四川师范大学成龙校区劳动教育基地道路硬化工程

- 工期要求：10日历天

- 工程比选范围：对四川师范大学成龙校区劳动教育基地道路总长约1000米，共计2500平方道路进行硬化（备注技术要求：斜坡靠大门主干道和几个入口为3.5米宽，其余全为2.5米宽，厚度8cm。技术标准：c30商混）。

四、资格要求及购买比选文件须知：

（1）一般要求：具有独立企业法人资格；

（2）资格要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上，并在人员、设备上满足本项目要求。

（3）其他要求：报名时须提供单位授权委托书，营业执照、资质证书，以上资料验原件留加盖单位公章的复印件。

（4）本项目不接受联合体参加比选。

五、领取比选文件时间：2022年1月12日至2022年 1月18日每日上午9：30至11：30时，下午14：00到16：30时。

六、领取比选文件地点：四川师大科技园发展有限公司网站

七、比选申请文件递交地点：四川师范大学（狮子山校区）四川师范大学（狮子山校区）商业街四川师大科技园发展有限公司204室

比选申比选申请文件递交截止时间：2022年1月19日9时00分

八、发布公告的媒介

本次招标公告在四川师大科技园发展有限公司网站上发布。

九：联系方式：

比选人：四川师大科技园发展有限公司

联系人：陈老师、曹老师

联系电话：028-86006613

附件一:四川师范大学成龙校区劳动教育基地道路硬化工程比选材料

附件二：四川师范大学成龙校区劳动教育基地道路硬化工程量清单

# 第一章 比选须知

### 比选须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 四川师大科技园发展有限公司 |
| 2 | 代理机构 |  |
| 3 | 工程名称 | 成龙校区农场道路硬化工程 |
| 4 | 建设地点 | 四川师范大学成龙校区 |
| 5 | 工期 | 10日历天； |
| 6 | 比选范围 | 劳动教育农场道路硬化 |
| 7 | 比选申请人 资格要求 | （1）一般要求：具有独立企业法人资格。 （2）资格要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上，并在人员、设备上满足本项目要求。 项目经理（建造师）资格：建筑工程，级别：二级及以上，具有安全生产考核合格B证。 技术负责人：具有建筑工程类中级职称。 其他主要人员：配备施工员、质量员、安全员、材料员、造价工程师。 |
| 8 | 合同段划分 | 1 个合同段 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家现行合格标准 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 比选申请文件递交地点及截止时间 | 时间：2022年1月19日9时00分 比选地点: 四川师范大学（狮子山校区）商业街四川师大科技园发展有限公司204室 |
| 12 | 封套上写明 | 比选人名称： 比选申请人名称： (项目名称)比选申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 13 | 比选申请文件份数 | 正本壹份，副本壹份，电子文档(光盘)一份。 比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。 |
| 14 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成: 5人 。 |
| 15 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 16 | 本项目最高限价 | 175000元（含税）。本项目实行总价包干合同方式。 |

### 二、比选须知

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目己具备比选条件，现对本项目施工进行公开比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3 本比选项目招标代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5 本比选项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

#### 1.2 比选范围和标段划分

1.2.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.2.2本次比选标段划分：见比选申请人须知前附表。

#### 1.3 比选申请人资格要求

1.3.1 比选申请人应具备承担本项目设计的资格条件。

(l）资质条件：见比选申请人须知前附表；

(2）其他要求：见比选申请人须知前附表。

#### 1.4 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

#### 1.5 保密

参与比选活动的各方应对比选方案和比选实施方案中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.6 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2．比选方案

#### 2.1 比选方案的组成

本比选方案包括：

(1）比选公告；

(2）比选须知；

（3）评审办法；

(4）合同协议书；

(5）比选申请文件部分格式。

#### 2.2 比选方案的澄清

比选申请人应仔细阅读和检查比选方案的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选截止时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选方案予以澄清。

2.3 比选方案的修改

在比选截止时间前，比选人可以书面形式修改比选方案。

### 3．比选实施方案

#### 3.1 比选实施方案的组成

3.1.1 比选实施方案包括以下部分：

（1）承诺函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）资格审查资料

（5）拟投入本项目的人员配备情况表

（6）拟投入本项目的工作人员简历表

（7）比选申请人承担的类似项目一览表

（8）其他资料

#### 3.2 比选申请报价

3.2.1由比选申请人根据项目概况及自身情况，自主报价。

#### 3.3 比选有效期

3.3.1 在比选须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选实施方案。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选实施方案；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

### 4．比选

#### 4.1 比选实施方案的密封和标记

4.1.1比选实施方案的正本、副本、电子文件应密封完好(包装形式不限)，封口处加盖比选申请人单位章。

#### 4.2 比选实施方案的递交

4.2.1 比选申请人应在比选申请人须知前附表规定的比选截止时间前递交比选实施方案。

4.2.2 比选申请人递交比选实施方案的地点：见比选申请人须知前附表。

### 5．比选

#### 5.1 比选时间和地点

比选人在比选申请人须知前附表规定的比选截止时间和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 比选程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）公布在比选截止时间前递交比选实施方案的比选申请人名称；

(2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(3）按照比选申请人递交比选申请文件的先后顺序宣布比选申请文件开标顺序；

(4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布比选申请人名称、比选申请报价及其他内容，并记录在案；

(5）比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

(6）开标结束。

### 6．评审

#### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数以及确定方式由比选人依法组织。

6.1.2有下列情形之一的，不得担任评审委员会成员：

（一）比选申请人的主要负责人及其近亲属；

（二）项目主管部门或者行政主管部门的人员；

（三）与比选申请人有经济利益关系，可能影响比选公正评审的。

评审委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。不主动提出回避的，

一经发现，应当立即终止其参加评比。

#### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评审

1、评审委员会按照第二章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选实施方案进行评审。第二章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

2、评审委员会由比选人选派本单位有关技术、经济、招标等方面的专业人员组成，成员人数为3人或者3人以上单数。

# 第二章 评审办法

一、总则

1.1本评审标准和方法依据《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》等相关法律、法规、规章的规定，结合本项目的实际情况制定。

1.2本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，由有关监督部门对评审活动进行全过程监督。

1.3评审委员会将根据本评审办法，对比选实施方案进行系统地评审和比较。本评审办法中没有规定的标准和方法不作为评审的依据。

二、评审程序

2.1本项目的评审委员会由比选人依法组建，评审工作由评审委员会负责。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员实行主动回避制度，评审委员会成员及工作人员应对整个评审活动保密。

2.3评审程序：资格审查-----符合性审查-----详细评审-----推荐中选人-----编写比选报告。

2.4 在评审过程中，凡未通过前一评审程序的比选实施方案，不再进入后续评审程序。

三、资格审查

3.1评审委员会首先对所有的比选实施方案进行资格审查，资格审查强制性合格条件标准见下表，凡有一项不合格则不能通过资格审查。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 符合第一章“比选申请人须知”第1.3.1 项规定 |
| 2 | 项目负责人 | 符合第一章“比选申请人须知”第1.3.1 项规定 |
| 3 | 技术负责人 | 符合第一章“比选申请人须知”第1.3.1 项规定 |
| 4 | 其他主要人员 | 符合第一章“比选申请人须知”第1.3.1 项规定 |

四、初步评审

4.1 初步评审主要是对比选实施方案的符合性评审。评审委员会对通过资格审查的比选实施方案是否在实质上响应了比选方案要求进行评审。

4.2若比选实施方案有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选方案，属重大偏差，将作废标处理。

符合性评审表

| 序号 | 重大偏差情况 |
| --- | --- |
| 1 | 比选实施方案签字或盖章不符合比选方案要求的 |
| 2 | 比选实施方案内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |
| 3 | 比选申请报价高于本项目最高限价的。 |
| 4 | 比选实施方案附有比选人不能接受的条件 |
| 5 | 施工组织设计有针对性 |

4.3上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。细微偏差不影响比选实施方案的有效性。评审专家应当书面要求存在细微偏差的比选申请人予以补正。拒不补正的，在量化评分时可以对细微偏差作不利于比选申请人的处理。有关澄清说明与答复，比选申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为比选实施方案的组成部分。

五、详细评审和推荐中选人

本次比选采用综合评估法。（对通过资格审查及符合性审查的比选申请文件由得分高到低的顺序推荐中选候选。）

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价60% |  | 60分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的报价（低于成本价的除外）为基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)* 60分 注： 投标报价低于成本价的判定：当投标人的投标报价低于招标控制价格的90％并低于所有投标人（通过资格审查及符合性审查）投标价平均值的95%时视为低于成本价。 |  |
| 2 | 施工组织设计评分标准40% | 施工方案与技术措施 | 10分 | 供应商组织机构体系是否完整可行，技术保证措施是否完善可行，质量保证体系是否完备可行，施工方案是否具体，施工安排操作性强弱，施工技术先进与否，进行综合评价优得10分，良得9.5，一般得9分，没有不得分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 6分 | 供应商质量管理体系是否完善，措施是否周密、可行，进行综合评价优得6分，良得5.5，一般得5分，没有不得分。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 6分 | 供应商安全管理体系是否完善，措施是否合理、可行，进行综合评价优得6分，良得5.5，一般得5分，没有不得分。 |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 6分 | 供应商环保措施是否周密、合理、可行，进行综合评价优得6分，良得5.5，一般得5分，没有不得分。 |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 6分 | 工期满足工程要求，施工进度安排合理，进行综合评价优得6分，良得5.5，一般得5分，没有不得分。 |  |
|  |  | 资源配备计划 | 6分 | 完全满足工程需要，机具、材料、人员配置合理、可行，进行综合评价优得6分，良得5.5，一般得5分，没有不得分。 |  |

# 第三章 合同协议书

四川师范大学成龙校区农场道路硬化工程

合

同

协

议

书

发包人：

承包人：

合同协议书

发包人：

承包人：

经比选，发包人决定将                       发包给承包人。

为明确双方的权利义务关系，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容及承包范围：

承包方式：包工、包料。

合同日期

开工日期：    年  月   日

竣工日期：    年  月   日

合同工期有效天数   日历天（开工时间以实际开工令为准）。

工程质量

按国家有关行业标准检验评定，工程质量达到合格等级。承包方必须按合同的质量要求组织施工。

合同价款及结算与支付

(一）、合同总价款：¥      （人民币）大写：             整。

（二）、工程结算方式

1、本项目实行总价包干、现场计量、审计结算的合同方式，合同清单以内的工程项目按合同清单内相应工程项目综合单价计算，其工程量以业主代表及监理现场确认的工程量按实计算。

2、施工中增加或变更的工程项目综合单价的计算

（1）合同清单中已有适用于新增或变更工程项目的综合单价，按合同清单已有的综合单价计算。

（2）合同清单中只有类似于新增或变更工程项目的综合单价，可以参照类似综合单价计算。类似于新增或变更工程项目的综合单价是指： 新增或变更工程项目与合同清单中除主要材料价格不相同外，其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目，可按合同清单相应综合单价加材料价差（材料价差为各种材料在招标期成都市《工程造价信息》和采购实施期成都市《工程造价信息》中的信息价差或发包人与承包人经市场调查共同确认的材料价格价差）调整确定类似工程项目综合单价。

（3）合同清单中没有适用或类似新增或变更工程项目的综合单价，参照2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定进行组价。材料价格的确认：材料单价以当期的成都市《工程造价信息》中成都市区的信息价实行。信息价为区间价时，取平均值。

（三）付款方式

工程签订施工合同并进场施工之后七个工作日内支付合同价款的20%，工程竣工验收合格后七个工作日内支付至合同价款的60%的工程款，工程竣工结算完成后，支付至审计总额的95%，工程价款总额的5%预留作质保金，质保期满验收无质量问题后支付。

施工供电、供水及施工通讯

供电：发包人配合承包人解决，费用由承包人承担。

供水：生产及生活用水发包人配合承包人解决。费用由承包人承担。

施工通讯：由承包人自行解决。

对公众利益负责

在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，施工中不得对施工范围以外的现有场地造成任何影响或破坏，不得影响临近建筑物、构筑物、当地居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它开支时，应由承包人承担一切责任和费用。承包人应协调和处理好与当地群众的关系。

发包人派驻的工程师

姓名：           职务：工程师

职权：对工程施工进行监督、管理和协调，负责工程量增减的核定，工程费拨付的初审，参加工程结算及对承包方派驻工地的人员的资格审查和要求承包人撤换由其委派或雇佣的不能胜任该项工作，或玩忽职守，工作不负责任的人员。

项目经理

姓名：       电话：          职务：项目经理

材料和工程设备

本合同范围内的所有材料均由承包人提供。

发包人不提供工程材料。

施工设备和临时设施

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人提出申请并承担相应费用，发包人协助承包人办理相关手续。

交通运输

发包方应根据合同工程的施工需求，协助承包方办理取得出入施工现场的专用和临时道路通行权。

进度计划

计划总工期：   日历天。

合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在3天内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，报发包人审批，发包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人审批。

开工和竣工

承包人的工期延误承包人未能按合同规定的进度计划及完工日期完工应支付违约金，具体标准如下：

逾期违约金500元/天；

逾期完工违约金的累积金额不应超过合同价的10%。

价格调整

因物价波动引起的价格变化不作调整。

工程内容与工程量发生变化，合同总价应作调整，调整方法按本合同第六条第（二）项“结算方式”执行。

缺陷责任

本工程质保期为一年，从本工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。质保期内，承包方负责对施工完成的合同工程的保修。

保险

本工程双方约定投保内容如下：

发包人投保内容：无。

发包人委托人办理保险事项：无。

承包人投保内容：承包人按通用条款及政策规定购买保险。

承包人应投保险费用已包含在投标报价中。

争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方可以协商解决。协商不成时，双方同意由工程所在地人民法院诉讼管辖。

补充条款

发包人按合同约定按时支付工程款项，承包人承诺不拖欠施工人员及民工工资，若发生承包人拖欠施工人员、民工工资，一切责任由承包人承担，发包人有权从工程价款中扣除相应款项，交由当地行政主管部门发放。如发包人未按合同约定支付承包人工程款，造成承包人拖欠施工人员、民工工资，由此产生的后果应由发包人负责。

二十、本合同协议书一式四份，发包方执两份，承包方执两份。

发包人：                            承包人：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：         法定代表人（或委托代理人）：

开户名：                            开户名：

帐  号：                            帐  号：

开户行：                            开户行：

日　期：    年   月   日           日　期：    年   月    日

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：                            承包人：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）：

日　期：    年  月   日            日　期：    年   月   日

安全生产合同

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人成都市锦江公路发展有限公司(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人        (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                           承包人：

（盖单位章）                        （盖单位章）

法定代表人或                        法定代表人或

其委托代理人：（签字）               其委托代理人：（签字）

年    月    日                       年     月   日

# 第四章 比选申请文件部分格式

比选申请书封面格式

正本（副本）

比选申请书

比选申请人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字或盖章）

年      月    	日

目  录

一、承诺函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、资格审查资料

五、拟投入本项目的人员配备情况表

六、拟投入本项目的工作人员简历表

七、比选申请人承担的类似项目一览表

八、其他资料

## 一、承诺函

（比选人全称）：

1、根据已收到的比选工程          （项目名称）          比选方案，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程比选方案、相关标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写     元（¥    ）的比选申请总报价。承担            （项目名称）的全部工作和合同约定的全部责任、义务。

2、一旦我方中选，我方保证在：       天内完成本项目的设备采购、安装、配置等工作内容。

3、我方承诺，若我方未能按照合同要求完成本项目实施内容，我方愿意接受本合同条款约定的处罚。

4、一旦我方中选，我单位承诺按照比选方案规定交纳履约保证金，同意比选方案规定的履约保证金退还方式和时间，否则你方有权取消我方的中选资格。

5、一旦我方中选，我方保证该工程质量达到         标准。

6、我方完全同意自行承担为参与比选所发生的一切费用。

7、我方承诺在比选方案规定的比选有效期内不修改、不撤销比选实施方案。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和我方的比选实施方案将构成约束我们双方的合同。

9、我方接受比选方案中的合同条款。

10、我们所递交的比选实施方案已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；我们完全同意比选方案规定的比选截止时间；完全同意比选方案的规定，若我单位在缴纳比选保证金以后擅自放弃比选申请、比选后擅自撤回比选实施方案、拒绝对比选申请报价按规定及要求进行算术修正或是由于自身的过错而不能缔结合同，及比选人发现我单位的比选实施方案资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消比选资格，我单位缴纳的比选保证金不予退还；如中选，比选人有权取消我单位的中选资格，拒绝履行合同，我单位缴纳的履约保证金不予退还，并赔偿比选人的其它损失。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

比选申请人地址：

比选申请人电话：

年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           系                 （比选申请人名称）

的法定代表人。（职务：       _电话：                 ）

特此证明。

附：法定代表人身份证件复印件

比选申请人：                      （盖单位章）

年    月     日

## 三、法定代表人授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系                 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）           比选实施方案、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附： 委托代理人身份证件复印件

比选申请人：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章或签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：              （固定电话）        （移动电话）

年    月    日

## 四、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等的复印件并加盖企业公章。

## 五、拟投入本项目的人员配备情况表

| 拟在本项目中担任的职务 |  | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 工 作 经 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目名称 | 所担任的职务 |

## 六、拟投入本项目的工作人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：“拟投入本项目的工作人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件（复印件）；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险扫描件（复印件），；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险扫描件（复印件）。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。资格条件和评标办法中未要求的证明和证件，可不提供。

## 七、比选申请人承担的类似项目一览表

| 发包人名称 | 项目名称 | 合同价格 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附中选通知书、合同协议书或竣工验收报告复印件。

## 八、其他资料

1、施工组织设计（格式内容自拟）

2、施工平面图

3、施工材料清单（含水泥河沙标号等）

4、其他比选申请人认为需要提供的资料